ROADMAP

🚀 LỘ TRÌNH 90 NGÀY – HỌC & BUILD DỰ ÁN HRM (THEO NGÀY)

Tổng quan:

- Mỗi ngày học 2–3 giờ (có thể chia sáng/tối)

- Mỗi tuần hoàn thành 1 module lớn

- Cuối tháng 3 → Hoàn thiện HRM System v1.0 + Docker Deploy

PHẦN 0 – BA + ARCHITECTURE (Day 0)

✔ Thu thập yêu cầu

✔ Use case

✔ Workflow

✔ ERD

✔ Domain model

✔ Kiến trúc

✔ Naming rules

✔ ID rules

🧱 PHẦN 1 — C# FOUNDATION (Day 1 → Day 7)

🎯 Mục tiêu tuần 1: Hoàn thành Domain Entities + Logic cơ bản

DAY 1

- Học: value type – reference type

- Học: class, object

- Thực hành: tạo project solution HRM

- Task: tạo Entities → Employee, Department, Position

DAY 2

- Học: constructor, property, encapsulation

- Task: hoàn thiện Entity Shift + AttendanceRecord

DAY 3

- Học: method, tham trị – tham chiếu

- Task: viết business logic trong entity

  - AttendanceRecord.IsLate()

  - AttendanceRecord.CalculateTotalHours()

DAY 4

- Học: if/else, loop

- Task: viết logic checking cơ bản

  - Validate shift time

  - Validate check-in/check-out

DAY 5

- Học: OOP (inheritance + polymorphism)

- Task: tạo base entity (BaseEntity: Id, CreatedAt…)

DAY 6

- Học: OOP abstraction, interface cơ bản

- Task: viết AttendanceCalculator (OOP)

DAY 7

- Tổng hợp tuần 1

- Clean code entities

- Review kiến trúc Domain

🏗️ PHẦN 2 — C# ADVANCED (Day 8 → 16)

🎯 Mục tiêu: Hoàn thiện Payroll Engine (Strategy Pattern)

DAY 8

- Học: interface sâu hơn

- Task: chuẩn bị IPayrollRule

DAY 9

- Học: abstract class

- Task: base class PayrollRuleBase

DAY 10

- Học: generics

- Task: IRepository<T> (cho Domain)

DAY 11

- Học: IDisposable

- Task: chuẩn bị base repository interface

DAY 12

- Học: extension method

- Task: DateTimeExtensions (tính ngày công)

DAY 13

- Học: Strategy pattern

- Task: RuleOvertime

DAY 14

- Task: RuleLatePenalty

DAY 15

- Task: RuleKPIScore

DAY 16

- Build: PayrollEngine + test rules

🌐 PHẦN 3 — ASP.NET CORE BASIC (Day 17 → 23)

🎯 Mục tiêu: CRUD API chuẩn doanh nghiệp

DAY 17

- Học Routing

- Task: GET /employees

DAY 18

- Model binding

- Task: POST /employees

DAY 19

- Validation

- Task: Validate salary, email, department

DAY 20

- IActionResult, ActionResult<T>

- Task: PUT /employees/{id}

DAY 21

- DELETE

- Task: xóa employee + validate ràng buộc

DAY 22

- Hoàn thiện CRUD Department, Shift

DAY 23

- Review & Refactor API

🧩 PHẦN 4 — DI (Day 24 → 27)

🎯 Mục tiêu: Inject service đúng chuẩn

DAY 24

- Học lifecycle (Scoped, Transient, Singleton)

DAY 25

- Task: IAttendanceService

DAY 26

- Task: IShiftService

DAY 27

- Task: ISalaryService + payroll integration

⚙️ PHẦN 5 — MIDDLEWARE (Day 28 → 32)

🎯 Mục tiêu: Logging + Exception middleware

DAY 28

- Học pipeline

DAY 29

- Task: LoggingMiddleware

DAY 30

- Task: ExceptionMiddleware

DAY 31

- Format JSON error response

DAY 32

- Review + demo middleware

🗃️ PHẦN 6 — DATABASE + SQL (Day 33 → 40)

🎯 Mục tiêu: DB Diagram + SQL tối ưu

DAY 33

- Thiết kế ERD lần 1

DAY 34

- Join trong HRM

DAY 35

- Group-by payroll monthly

DAY 36

- Index cho bảng Attendance

DAY 37

- Task: query lương tháng

DAY 38

- Task: overtime summary

DAY 39

- Task: nhân viên theo phòng ban

DAY 40

- Finalize ERD → stable

🛠️ PHẦN 7 — EF CORE (Day 41 → 50)

🎯 Mục tiêu: Repository + CRUD chuẩn doanh nghiệp

DAY 41

- Migration + DbContext

DAY 42

- Employees CRUD

DAY 43

- Attendance CRUD

DAY 44

- Payroll CRUD

DAY 45

- Leave Request CRUD

DAY 46

- Include + ThenInclude

DAY 47

- NoTracking tối ưu query

DAY 48

- Transaction xử lý payroll batch

DAY 49

- Rollback lỗi

DAY 50

- Review phạm vi EF

🔐 PHẦN 8 — AUTH (Day 51 → 56)

🎯 Mục tiêu: JWT + Role Permission

DAY 51

- JWT setup

DAY 52

- Role-based (Admin/HR/Manager/Employee)

DAY 53

- Login API

DAY 54

- Middleware authorize policy

DAY 55

- Manager duyệt phép

DAY 56

- HR tạo payroll

🧱 PHẦN 9 — SOLID (Day 57 → 60)

🎯 Mục tiêu: Refactor chuẩn SOLID

DAY 57

- SRP cho Attendance

DAY 58

- OCP cho PayrollRule mở rộng

DAY 59

- DIP cho SalaryService

DAY 60

- Code review & clean

🧩 PHẦN 10 — DESIGN PATTERNS (Day 61 → 67)

🎯 Mục tiêu: 7 patterns trong HRM

DAY 61

- Strategy → lương

DAY 62

- Factory → Shift rules

DAY 63

- Repository + UoW

DAY 64

- Decorator → logging service

DAY 65

- Adapter → QR scanner

DAY 66

- Facade → Payroll Summary

DAY 67

- Review

🏛️ PHẦN 11 — CLEAN ARCHITECTURE (Day 68 → 75)

🎯 Mục tiêu: Tách dự án thành 4-layer chuẩn

DAY 68–69

- Tạo 4 project: Domain, Application, Infrastructure, API

DAY 70–71

- Chuyển Entities → Domain

- Chuyển Rule → Domain

DAY 72–73

- Application → handler, DTO, use cases

DAY 74–75

- Infrastructure → EF Repository, Config

🚀 PHẦN 12 — HRM SYSTEM V1.0 (Day 76 → 85)

🎯 Mục tiêu: Build sản phẩm hoàn thiện

Module hoàn thiện:

✔ Chấm công (QR + manual)

✔ Payroll full rule

✔ Leave Request

✔ Shift

✔ Role-based

✔ Dashboard

✔ Export Excel/PDF

✔ Logs

✔ Error middleware

🖥️ PHẦN 13 — DEVOPS (Day 86 → 90)

DAY 86

- Dockerfile cho API

DAY 87

- Docker Compose (API + SQL)

DAY 88

- GitHub Actions CI

DAY 89

- Auto deploy

DAY 90

- Tạo CV + portfolio + demo video dự án

- 🎉 HOÀN THÀNH HRM SYSTEM ENTERPRISE V1.0

ROADMAP

🚀 ROADMAP HỌC 3 THÁNG THEO PHƯƠNG CHÂM: “HỌC ĐẾN ĐÂU – XÂY DỰNG DỰ ÁN HRM ĐẾN ĐÓ”

→ 13 phần trong roadmap sẽ không còn là lý thuyết.

→ Mỗi phần = Bạn học + Bạn implement luôn vào HRM System.

→ Kết thúc 3 tháng = Có 1 hệ thống HRM chuẩn doanh nghiệp.

🔥 DỰ ÁN CUỐI: HRM System – Enterprise Level

Module chính:

- Chấm công (QR + Manual)

- Lương (overtime, late, allowance, KPI bonus,…)

- Quản lý ca làm

- Xin nghỉ – duyệt nghỉ

- Quản lý nhân viên, phòng ban, role

- Payroll report export Excel/PDF

- Dashboard thống kê

- Logging, Monitoring

- Clean Architecture

- Docker deploy

🧱 PHẦN 1 — C# FOUNDATION → TASK GẮN VỚI HRM

Lý thuyết bạn học:

- Value type – reference type

- Class – object

- Methods – tham trị – tham chiếu

- If/else – loop

- OOP 4 pillars

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 1. Tạo các Entities trong Domain Layer

- Employee

- Department

- Position

- Shift

- AttendanceRecord

- LeaveRequest

- PayrollRecord

Bạn sẽ code đầy đủ:

- Properties

- Constructor

- Encapsulation

- Business logic trong entity (VD: IsLate(), CalculateWorkHours()…)

Task 2. Viết các service đơn giản sử dụng OOP

VD:

- AttendanceCalculator → tính giờ vào ra

- SalaryRule → xử lý phụ cấp, thưởng, phạt

👉 Bạn học OOP là để phục vụ logic của HRM.

🏗️ PHẦN 2 — C# ADVANCED → TASK THỰC TẾ

Học:

- Interface

- Abstract class

- Generics

- Extension method

- IDisposable

- Strategy pattern

- Record type

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 3. Tạo các Rule “tính lương” dạng Strategy

Ví dụ rule:

- Rule tính overtime

- Rule tính late penalty

- Rule tính KPI bonus

→ Bạn implement Strategy pattern vào PayrollEngine.

Task 4. Tạo Repository interface trong Domain (IRepository<T>)

→ Generics, IDisposable, interface sẽ dùng trực tiếp trong Clean Architecture.

🌐 PHẦN 3 — ASP.NET CORE FUNDAMENTAL → TASK HRM

Học:

- Routing

- Model binding

- Validation

- IActionResult

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 5. Tạo API nền tảng cho Employee/Department/Shift

- POST /employees

- GET /employees?page=1

- PUT /employees/{id}

- DELETE /employees/{id}

Validation:

- Email format

- Salary must > 0

- Department required

→ Đây là CRUD nền của HRM.

🧩 PHẦN 4 — DI → TASK HRM

Học:

- Construct injection

- Lifetime

- Scope vs Singleton

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 6. Tạo các service xử lý chấm công + inject vào controller

Ví dụ:

- IAttendanceService

- IShiftService

- ISalaryService

→ Tất cả logic HRM đều phải đi qua DI.

⚙️ PHẦN 5 — MIDDLEWARE → TASK HRM

Học:

- Pipeline

- Custom middleware

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 7. Tự viết Logging Middleware

Lưu log:

- Request path

- Method

- Latency

- Status code

→ Log này dùng để debug chấm công & xử lý lương.

Task 8. Global exception middleware

Format lỗi:

{

"error": "BadRequest",

"message": "...",

"traceId": "..."

}

🗃️ PHẦN 6 — DATABASE + SQL → TASK HRM

Học:

- JOIN

- GROUP BY

- INDEX

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 9. Thiết kế toàn bộ Database Diagram HRM

- Employee – Position – Department

- Attendance – LeaveRequest – Payroll

- Shift – WorkingDay

Task 10. Tối ưu query của Attendance + Payroll

- View lương theo tháng

- Lọc theo phòng ban

- Tính tổng overtime

- Tính tổng công trong tháng

🛠️ PHẦN 7 — EF CORE → TASK HRM

Học:

- Migration

- Include

- NoTracking

- Transaction

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 11. Viết repository + CRUD full module

- Employees

- Shifts

- Attendance

- Payroll

- Leave

Task 12. Transaction khi tính lương

- Batch payroll

- Rollback khi lỗi

🔐 PHẦN 8 — AUTH → TASK HRM

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 13. Login – JWT – Permission theo role

- Employee

- Manager

- HR

- Admin

Policy:

- Manager phê duyệt đơn nghỉ

- HR tạo payroll

- Admin quản lý user

🧱 PHẦN 9 — SOLID → TASK HRM

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 14. Refactor Attendance & Payroll để tuân thủ SOLID

- SRP cho từng rule

- DIP cho SalaryService

- OCP cho rule mở rộng

🧩 PHẦN 10 — DESIGN PATTERNS → TASK HRM

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 15. Áp dụng 7 pattern ngay trong dự án

- Strategy → Lương

- Factory method → Tạo shift rule

- Repository + UoW → Data

- Decorator → Logging service

- Adapter → Tích hợp QR scanner

🏛️ PHẦN 11 — CLEAN ARCHITECTURE → TASK HRM

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 16. Chuyển toàn bộ dự án sang Clean Architecture 4 layers

- Domain

- Application

- Infrastructure

- API

🚀 PHẦN 12 — PROJECT PRACTICE → TASK HRM CUỐI

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 17. Hoàn thành toàn bộ HRM System v1.0

✔ Employee Management

✔ Attendance (QR + manual)

✔ Payroll engine (full rules)

✔ Leave request

✔ Shift management

✔ Reports

✔ Export Excel, PDF

✔ Authentication + roles

✔ Logging + error handling

✔ Docker Compose deploy

🖥️ PHẦN 13 — DEVOPS → TASK HRM

🎯 PRODUCE TRONG DỰ ÁN:

Task 18. Docker + CI/CD

- Dockerfile (API)

- Docker Compose (API + SQL Server)

- GitHub Actions CI build + test

- Auto deploy

📌 TÓM LẠI — LỘ TRÌNH KHÔNG CÒN LÀ “HỌC LÝ THUYẾT”

→ Mỗi phần → bạn học → bạn build 1 phần của HRM

→ Kết thúc 3 tháng = Sở hữu một sản phẩm hoàn thiện, mạnh, thương mại được

BA

📘 HRM SYSTEM – BUSINESS ANALYSIS DOCUMENT

Version: 1.0

Prepared by: Business Analyst

Customer: Internal Project – Learning & Building Roadmap

Date: 2025

1. Giới thiệu dự án

1.1 Mục tiêu dự án

HRM System (Human Resource Management System) là hệ thống quản lý nhân sự nội bộ, hỗ trợ số hóa toàn bộ quy trình liên quan đến:

- Quản lý hồ sơ nhân viên

- Quản lý người dùng

- Quản lý phòng ban

- Quản lý chấm công (QR + thủ công)

- Quản lý ca làm

- Quản lý đơn xin nghỉ, phê duyệt

- Tính lương theo rule doanh nghiệp

- Xuất báo cáo tháng (Excel/PDF)

- Dashboard thống kê

- Quản lý quyền người dùng

- Logging & Monitoring

Dự án nhằm mục đích:

- Học và thực hành xây dựng một sản phẩm thực tế theo tiêu chuẩn doanh nghiệp.

- Áp dụng kiến thức .NET, Clean Architecture, SQL, Docker vào môi trường thực tiễn.

- Hoàn thiện một hệ thống có thể đưa vào portfolio.

2. Phạm vi dự án (Project Scope)

📌 In Scope

- Web API HRM (ASP.NET Core)

- Database HRM

- CRUD đầy đủ cho các module: Employee, Department, Shift, Attendance, Payroll, Leave

- Authentication + Authorization (JWT + Role-Based)

- Salary Rules (Overtime, Late Penalty, KPI Bonus…)

- Export báo cáo: Excel, PDF

- Logging, Exception Handling

- Deploy Docker + SQL Server

- CI/CD cơ bản

✖️ Out of Scope

- Giao diện front-end (chỉ tập trung API)

- Mobile App

- Tích hợp hệ thống chấm công vật lý

- Chat / Realtime notification

- Email service nâng cao

3. Các nhóm người dùng (User Personas)

| Role | Mô tả | Quyền |
| --- | --- | --- |
| Admin | Quản trị toàn hệ thống | Full quyền, CRUD tất cả modules |
| HR | Bộ phận Nhân sự | Quản lý hồ sơ, xử lý payroll |
| Manager | Trưởng bộ phận | Xem báo cáo, duyệt nghỉ |
| Employee | Nhân viên | Chấm công, xem lương, gửi đơn nghỉ |

4. Business Requirements (Yêu cầu nghiệp vụ)

4.1 Quản lý nhân sự (Employee Management)

- HR/Admin có thể tạo, sửa, xóa nhân viên.

- Lưu trữ các thông tin bắt buộc: họ tên, email, phòng ban, vị trí, ngày vào làm, lương cơ bản…

- Nhân viên có thể xem thông tin cá nhân.

4.2 Quản lý phòng ban (Department)

- CRUD phòng ban

- Thống kê số lượng nhân viên phòng ban

4.3 Chấm công (Attendance)

- Nhân viên chấm công bằng QR Code hoặc Manual Check-in/Check-out

- Hệ thống ghi nhận giờ vào – giờ ra

- Tính trạng thái:

  - Đi đúng giờ

  - Đi muộn

  - Về sớm

  - Nghỉ không phép

4.4 Ca làm việc (Shift Management)

- Mỗi ca làm gồm:

  - Thời gian bắt đầu

  - Kết thúc

  - Tổng số giờ công

- Ca có thể gán theo phòng ban hoặc nhân viên

4.5 Đơn xin nghỉ (Leave Request)

- Quy trình 2 bước:

  - Employee gửi đơn nghỉ

  - Manager duyệt / từ chối

- Lưu lịch sử duyệt

4.6 Tính lương (Payroll)

Rule tổng quát:

Net Salary = Base Salary + Allowances + Overtime – Late Penalties + KPI Bonus

Các rule bao gồm:

- Overtime Rule

- Late Penalty Rule

- KPI Bonus Rule

- Holiday Rule (tăng lương ngày lễ)

- Attendance Rule (trừ công)

Payroll chạy theo tháng, yêu cầu:

- Tính đúng, đủ theo từng rule

- Hỗ trợ batch payroll

- Rollback khi lỗi

4.7 Báo cáo (Reports)

- Payroll report (tháng / phòng ban)

- Attendance report

- Export Excel

- Export PDF

4.8 Hệ thống phân quyền (Authentication + Authorization)

- JWT Authentication

- Role-based Authorization

- Mỗi API có policy riêng

4.9 Logging & Monitoring

- Lưu log tất cả request:

  - time

  - API

  - status

  - duration

- Lưu error vào file hoặc DB

5. Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

5.1 Use Case Diagram (mô tả)

Các nhóm Use Case chính:

- Employee Management

- Attendance

- Payroll

- Leave Request

- Department

- Authentication

- Reporting

(Có thể làm file PDF/PNG riêng nếu bạn cần)

6. Non-Functional Requirements

6.1 Bảo mật

- JWT Token

- Mã hóa password bằng hashing + salt

- Role-based authorization

6.2 Hiệu năng

- Query tối ưu (Index)

- NoTracking cho các report

- Cache nhẹ (optional)

6.3 Tính sẵn sàng (Availability)

- API phải chạy ổn định

- Docker để dễ deploy trên mọi môi trường

6.4 Dễ bảo trì (Maintainability)

- Clean Architecture

- SOLID

- Repository + Unit of Work

- Log + Exception Middleware

7. Quy trình nghiệp vụ (Business Workflow)

7.1 Quy trình chấm công

- Employee check-in

- Hệ thống ghi thời gian

- Check-out

- AttendanceCalculator tính tổng giờ

- Log trạng thái (late/early leave/on time)

- Lưu vào DB

7.2 Quy trình tính lương

- HR chạy payroll

- Hệ thống load attendance của tháng

- Áp dụng từng rule (Strategy Pattern):

  - Overtime

  - Late

  - KPI

- Tính Net Salary

- Export report

- HR gửi cho Manager duyệt (optional)

7.3 Quy trình xin nghỉ

- Employee gửi đơn

- Manager nhận thông báo

- Manager duyệt / từ chối

- Hệ thống cập nhật leave balance

8. ERD (Entity Relationship Diagram)

Thực thể chính:

- Employee

- Department

- Position

- Shift

- Attendance

- LeaveRequest

- Payroll

- PayrollRule

(BA mô tả tổng quát – phần chi tiết bạn đã thiết kế trong roadmap)

9. API Requirements (High-level)

9.1 Employee

| Method | API | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /employees | Danh sách nhân viên |
| GET | /employees/{id} | Chi tiết |
| POST | /employees | Tạo mới |
| PUT | /employees/{id} | Cập nhật |
| DELETE | /employees/{id} | Xóa |

9.2 Attendance

| Method | API |
| --- | --- |
| POST | /attendance/check-in |
| POST | /attendance/check-out |
| GET | /attendance?month=… |

9.3 Payroll

| Method | API |
| --- | --- |
| POST | /payroll/run |
| GET | /payroll/{employeeId}/month/{month} |
| GET | /payroll/export |

… (Các module khác tương tự)

10. Rủi ro (Risks) & Giảm thiểu

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Chưa quen Clean Architecture | Medium | Chia module nhỏ, review từng phần |
| Rule lương phức tạp | High | Áp dụng Strategy Pattern |
| SQL chưa tối ưu | Medium | Index + NoTracking |
| Thiếu kinh nghiệm DevOps | Medium | Dùng Docker Compose + template CI/CD |

11. Kế hoạch triển khai (Roadmap)

BA tổng hợp theo roadmap 90 ngày:

- Phase 1: Domain Entities

- Phase 2: Payroll Engine

- Phase 3: CRUD API

- Phase 4: DI & Middleware

- Phase 5: Database + SQL

- Phase 6: EF Core Repository

- Phase 7: Auth

- Phase 8: Refactor SOLID

- Phase 9: Design Patterns

- Phase 10: Clean Architecture

- Phase 11: HRM System v1.0

- Phase 12: Docker + CI/CD

12. Acceptance Criteria

Ví dụ module Attendace:

✔ Check-in phải lưu chính xác thời gian hệ thống

✔ Nếu check-in sau giờ quy định → isLate = true

✔ Phải ngăn không cho check-in lần 2 trong ngày

✔ Check-out phải lớn hơn check-in

✔ Tổng giờ phải >= 0

✔ API trả về JSON đúng format

Mỗi module đều có AC tương tự.

13. Kết luận

Tài liệu BA này mô tả toàn bộ:

- Yêu cầu nghiệp vụ

- Phạm vi

- Use case

- Quy trình

- Business rule

- API high-level

- Roadmap triển khai

- Công nghệ

- Rủi ro

Đây là Business Requirement Specification chuẩn trong các dự án doanh nghiệp.

👉 Nếu bạn muốn, mình có thể tạo thêm:

✔ File PDF cho tài liệu này

✔ Bản đầy đủ có Use Case Diagram, Workflow Diagram, ERD dạng hình ảnh

✔ Tài liệu SRS hoàn chỉnh theo chuẩn IEEE

✔ Tài liệu API Spec dạng Swagger / Postman

Chỉ cần nói “xuất thành PDF”, hoặc “làm thêm Use Case Diagram”, mình sẽ làm ngay cho bạn.